## Slide 1: Good
1．沟通比较好！大家能够及时帮忙解决。
2. 座位比较近，沟通方便。
3。开发的时候，数据库数据比较全。
4。组员做事情很勤快，积极。
5。交付比较及时。
6。单个进度比较及时。

## Slide 2: Bad
１．总结的比较慢。
2。DI项目，打包总是有问题。
3。不熟悉以前的功能
4。文档不足
5。人员结构上不够合理，希望有更多人能够负责全体业务。
6。组员只关注自己手头的活。
7。网络测试不方便，需要加代理。
8。文档意愿不强烈。

## Slide 3: Improvement
１．希望用户尽快提供。
2。希望一次性打包成功。（Reddot）需要修改方案（Pending）
3。希望有关于不熟悉的业务的讲解或者文档。（Sprint2）
4。改善文档（Sprint2）
5。业务讲解（Sprint2）